| 所属 | 作成者 | プロセス区分 | 作成年月日 | 作成No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本アイ・ビー・エム（株） | 岡本 郁子 | 開発、設計・評価フェーズ | ０１年０９月７日 | Ｎｏ.０５ |

ホームページ作成ソフトウェア開発段階におけるUser Centered Design(UCD) プロセスの適応事例

UCD適用第一期 既存のユーザーによってどのように製品が使われているかを知る ホームページ作成未経験者にとっての難しさ、問題点を知る UCD適用第二期 第一期UCDから学んだ第二期UCD適応の工夫 次期製品開発で改善すべき点を明確にする

製品開発のコンセプト作成段階から、プロトタイプの作成とプロトタイプの評価をくり返し、最終的な製品になるまでのすべての段階において、UCDが適応された。必要な情報をタイムリーに開発時期に合わせて提供できるように、評価と設計を組み合わせて計画し、開発の全工程においてUCD活動を取り入れた。

UCD適用第一期 現商品の評価（タスク分析要素含む） → 競合他社製品の評価 → 設計ウォークスルー → プロトタイプ評価1 → プロトタイプ評価2 UCD適用第二期 第一期UCDの経験と蓄積をベースにした第二期UCD適応の工夫 前年度のタスク分析結果参照 競合他社製品の評価は専門家により実施 開発側の要求でプロトタイプ評価に重点をおき、回数を増やした。 現商品の評価 → プロトタイプ評価1 → プロトタイプ評価2 → プロトタイプ評価3

開発期間に合わせた、また開発側の要求にも合った、効率的なUCDを適応することができた。 UCD適用第一期の製品、第二期の製品ともに、前バージョンの製品と比較して、Usabilityが改善されたことが、一人あたりが遭遇する問題現象発生数の減少、タスク達成率の上昇、Severityの高い問題の発生数の減少から確認できた。

競合他社製品とのベンチマーキングおよび前バージョンとのベンチマーキングをおこなった。

競合他社製品とのベンチマーキング：各製品の強み弱みをタスクや機能の満足度により比較を行った。 前バージョンとの比較は、Usability評価の結果、一人あたりが遭遇する問題現象発生数の減少、タスク達成率の上昇、Severityの高い問題の数の減少を比較した。

社内顧客である依頼元の要求であった、プロトタイプ評価に重点をおき、開発のスケジュールを遅らせることもなく、ユーザビリティが改善されたことに非常に満足していただいた。（社内顧客への仕事の結果についてのアンケート＆満足度調査の結果より） 社外顧客は、実際のお客様であり、満足度に関しては、売上、ユーザー登録から得るコメント、お客様窓口に寄せられるコメント等によりフィードバックを得ている。

UCD TeamによるTeam活動が異部門間での協力体制を強化したと考えられる。 今後は、よりコンセプトに近い段階において有益なデータを提供できるよう、開発に先行して調査が開始できる体制の検討が必要と思われる。

# Text boxes

プラクティス名

問題と課題の
設定

（どの様な問題、課題があったか）

次工程の名称

プロセスや手順の改善点

（何を、どの様に変更したか）

得られた

成果/効用

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞ先

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞの

内容

社内顧客の

満足度

自己評価